# PgPilot — Plan Go-to-Market

Ticket F13 del backlog · Proyecto final SIS2404 — Bases de Datos Avanzadas
Universidad Anáhuac Querétaro · Mayo 2026

# 1. Estrategia general

Founder-led sales + content-driven inbound para los primeros 10 clientes, no "marketing en redes". El ICP (backend senior o tech lead LATAM con Postgres en producción) confía en otros developers antes que en publicidad; se gana por demostración técnica.

No haremos en los primeros 12 meses:

Performance marketing pagado (Google Ads, Meta Ads).

LinkedIn outreach masivo con plantillas.

Pitch a fondos VC antes de tener tracción.

Expansión a mercados angloparlantes (US, EU) — eso es año 3+.

Sí haremos:

Catálogo de anti-patterns abierto en /docs/patterns/ (18 patterns al cierre de Fase 3).

Founder-led sales en 2-3 eventos LATAM presenciales del año.

Pilotos gratuitos de 90 días con criterios de conversión claros.

Discord/Slack communities: PostgreSQL MX, Postgres LATAM, NodeMX, Platzi.

# 2. Plan paso a paso

## Mes 0-1 — Cimientos

Lanzamiento Show HN / r/PostgreSQL: post titulado "PgPilot — open catalog of 15 Postgres anti-patterns, with deterministic detection and sandbox validation." Target: 200-500 visitas, 5-10 trials Pro.

Catálogo de patterns publicado como 15 artículos en Dev.to en español, 3 por semana × 5 semanas.

Setup operativo: landing + Stripe (Free abierto, Pro tras card), Cal.com para demos, Loom para walkthroughs grabados.

Costo: $0 directo, tiempo founder ~80 h.

Resultado esperado: 3-5 conversaciones, 0-1 cliente pagando.

## Mes 2-3 — Outreach personal

Outreach a 50 CTOs/tech leads LATAM en fintech, healthtech, ecommerce, SaaS B2B. Mensaje personal de 3-5 oraciones específicas — no plantillas.

Target respuesta: 10-15 % (5-7 conversaciones), 30 % a demo (2-3).

Pilot 90 días gratis a 2-3 prospects calificados (equipo 5-20 devs, Postgres ≥1 TB, problema mencionado).

Costo: ~$132 (LinkedIn Premium + Cal.com). Tiempo ~120 h.

Resultado: 2-3 pilotos activos, 1-2 procurement iniciados.

## Mes 4-5 — Nerdearla 2026

Nerdearla Buenos Aires: edición 2026 con ~15,000 personas, gratis para asistentes, sponsored model. El más grande de habla hispana.

Aplicar como speaker con charla "Detectando 15 anti-patterns de Postgres sin enviar tu SQL al LLM."

Sponsor tier Bronze (~$3K-5K USD estimado).

30 demos agendadas durante 5 días (slots de 20 min en Cal.com).

Costo total estimado: $6K USD (sponsor + vuelo + hospedaje + viáticos).

Resultado: 5 pilotos nuevos firmados, 30+ contactos de calidad.

## Mes 6 — Conversión

Cierre de pilotos del mes 2-3. Target: 3 de 5 convierten a Team. ARR captado: 3 × ~15 devs × $49/mes × 12 ≈ $26 K ARR.

Pilotos del evento Nerdearla recién iniciados, sin presión.

Resultado: 3-5 clientes pagando.

## Mes 7-9 — Finnosummit / Fintech week MX

Finnosummit México (sept, Expo Santa Fe CDMX) o Mexico Fintech Week. ICP fintech tiene datos sensibles → diferenciadores R4 + R6 venden.

Sponsor Bronze + 30 demos + 1 charla intentada.

Costo: $4-6K. Resultado: 3-4 pilotos, 1-2 Enterprise iniciados.

## Mes 10-12 — Cierre y consolidación

Conversión de pilotos Nerdearla + Finnosummit. Target: 5 nuevos clientes.

Caso de estudio público con el primer cliente: métricas reales (queries optimizadas, % mejora, tiempo ahorrado). Cliente recibe 30 % descuento permanente por permitirlo.

Total mes 12: 10 clientes pagando, ~$60-100 K ARR.

# 3. Resumen — primeros 10 clientes

| Mes | Hito | Clientes acumulados | ARR acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | Show HN + Dev.to + landing | 0-1 | $0-2 K |
| 2-3 | Outreach + primeros pilotos | 1-2 | $5-10 K |
| 4-5 | Nerdearla 2026 | 1-2 | $5-10 K |
| 6 | Conversión pilotos mes 2-3 | 4-5 | $25-35 K |
| 7-9 | Finnosummit / Fintech week MX | 5-7 | $35-50 K |
| 10-12 | Cierre pilotos eventos + caso estudio | 10 | $60-100 K |

# 4. Costo total del plan

| Concepto | Costo USD |
| --- | --- |
| Stripe + Cal.com + landing hosting (12 meses) | $300 |
| LinkedIn Premium founder (12 meses) | $720 |
| Nerdearla 2026 (sponsor + viaje) | $6,000 |
| Finnosummit / Fintech week MX (sponsor + viaje) | $5,000 |
| Diseño gráfico evento | $500 |
| Anthropic Claude API (pilotos × 12 meses) | $1,000 |
| Hospedaje cloud | $1,500 |
| Total | ~$15,000 USD |

Compromiso de capital: $15K USD para conseguir 10 clientes con ARR $60-100K. CAC blended ≈ $1,500/cliente. LTV Team a 3 años ≈ $26K. LTV/CAC ≈ 17× — sano para SaaS B2B.

# 5. Estrategia posterior (año 2)

Inbound dominante: SEO del catálogo + casos de estudio + referrals.

Primer hire: AE LATAM con quota $200K ARR, base $25-30K + comisión.

Expansión selectiva: España (mismo idioma, ICP similar). No US todavía.

Partner program: consultoras LATAM revenden con margen 25 %.

Meta año 2: 50 clientes, $350K ARR.

# 6. Riesgos y mitigaciones

Show HN flopea (60 %): plan funciona aunque el HN post quede ignorado — outreach personal y eventos son la columna vertebral.

Nerdearla rechaza la charla (50 %): asistir como sponsor igual; las demos del stand son el motor del pipeline.

Pilot 90 días no convierte: criterios estrictos (equipo ≥5, Postgres ≥1 TB, problema mencionado) + check-in semanal founder.

Ciclo fintech > 90 días (70 %): tier Pro permite que un dev individual pruebe en paralelo al pilot Team.

# Fuentes

Nerdearla — https://nerdearla.com/en/ y dev.events

Mexico Fintech Week — https://www.mexicofintechweek.com

Finnosummit 2026 (CDMX) — referencia globalconference.ca

Modelo de pricing — pricing.md

Diferenciadores defendibles — diferenciador.md